《基于AI生成代码错误修复的规则引擎工具》

## 1. 背景与目标

1.1 背景

- 行业痛点：当前LLM在代码生成领域应用广泛，但语法错误、逻辑偏差、测试不兼容等问题频发。传统修复工具依赖事后校验，存在延迟高、适配性差的痛点，难以满足开发场景的实时性需求。

- 技术契机：大语言模型中间表示应用、轻量级探针模型（线性/LoRA）、行级错误标注技术逐步成熟，为从“函数级事后修复”向“行级实时干预”演进提供可能。

- 项目初衷：复用token级探针框架，构建高质量代码错误数据集，训练轻量探针实现错误行精准定位，结合修复模板库与实时干预机制，达成代码实时检测修复，平衡代码生成的实用性与准确性。

1.2 产品目标

- 核心定位：面向代码生成场景的轻量级、低延迟行级错误检测与实时修复规则引擎工具。

- 业务目标：突破现有MBPP数据集仅支持函数级正确性判定的局限，实现局部逻辑层面行级错误精准识别；验证探针模型在代码生成后阶段的实时检测能力。

- 交付目标：产出标准化JSONL行级标注数据集、线性/LoRA探针模型权重、可复现训练/推理脚本、规则引擎原型及技术报告/论文，为AI辅助编程规模化落地提供关键支撑。

## 2. 故事介绍

### 2.1 用户场景

| 用户类型 | 核心场景 | 交互行为 |
| --- | --- | --- |
| AI辅助开发者/程序员 | IDE编码、代码生成API调用、CI/CD流水线 | 触发AI代码生成 → 实时查看行级错误高亮与原因解释 → 一键应用规则引擎修复建议 → 验证测试用例通过 |
| 算法研究员/高校学生 | 模型中间状态分析、错误检测实验、论文复现 | 调用标准化JSONL数据集 → 运行探针训练/推理脚本 → 对比基线与LoRA探针性能 → 导出行级评估指标 |
| 工程团队/企业研发 | 代码生成服务集成、低延迟检测模块部署 | 接入探针检测接口 → 配置修复模板库 → 监控推理延迟与修复成功率 → 迭代业务逻辑错误规则 |

### 2.2 价值分析

- 技术价值：创新融合LLM精细化分析能力与探针模型快速检测优势，突破单一技术路径局限；揭示代码错误特征的跨模型泛化规律，拓展token级检测框架应用边界。

- 应用价值：实现代码错误实时识别与干预，降低调试成本、提升开发效率，适配IDE与代码生成API等实时开发场景。

- 学术与生态价值：填补行级错误标注数据集细分空白，提供标准化JSONL数据与可复现脚本，推动代码生成领域可靠性技术迭代。

### 2.3 核心体验路径

Plain Text [数据输入] MBPP原任务/多源生成代码 → 本地运行测试用例 → 函数级正确性判定 ↓ [行级标注] 拼接任务描述/用例/代码/运行结果 → 输入专业LLM逐行分析 → 输出行级标签/类型/原因 → 人工复核 → 标准化JSONL数据集 ↓ [探针训练] 提取代码生成模型中间隐藏状态 → 训练线性/LoRA探针 → 调整损失函数/正则化参数 → 保存训练/推理脚本 ↓ [实时检测] 代码流式生成 → 探针实时读取隐藏特征 → 行级错误定位与置信度输出 ↓ [规则修复] 触发修复模板库匹配 → 实时干预/代码替换 → 输出修复后代码 → 测试用例二次验证 ↓ [评估迭代] 行级专项指标计算 → 低延迟验证 → 跨模型泛化实验 → 参数调优/成果固化

### 2.4 产品指标预测

| 指标维度 | 目标/预期达成值 | 评估依据 |
| --- | --- | --- |
| 数据集质量 | 标准化JSONL格式，覆盖函数级判定+行级定位/类型/原因，人工复核保障精度 | 标注脚本统计、复核一致率记录 |
| 检测精度 | 突破函数级局限，实现局部逻辑错误行级精准定位（具体数值以实验实测为准） | 行级Precision/Recall/F1专项指标 |
| 响应延迟 | 低延迟实时检测，适配IDE与代码生成API流式场景 | 推理耗时监控（ms级）、P99延迟测试 |
| 泛化能力 | 揭示代码错误特征跨模型泛化规律，验证多源生成代码适配性 | 跨模型对比实验、泛化得分评估 |
| 交付完整性 | 可复现脚本集、规则引擎原型、技术报告/论文、预算执行合规 | 结题评审、成果汇编、经费决算表 |

### 2.5 路径规划

| 阶段 | 周期 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 立项与准备 | 2026年3月 | 方向论证、目标分工、环境搭建、实施方案编制 | 项目规划文档、开发环境配置清单 |
| Phase 2 调研与设计 | 2026年4-5月 | 文献检索、技术方案拟定、模块划分、标注规范/评估指标确定、数据收集预处理 | 技术方案书、数据集预处理结果、模块设计说明 |
| Phase 3 开发与训练 | 2026年6-10月 | 标注/训练/推理脚本编写调试、线性/LoRA探针训练优化、多轮实验测试、低延迟验证 | JSONL数据集、探针模型权重、实验日志、优化脚本 |
| Phase 4 评估与固化 | 2026年11-12月 | 行级指标评估、跨模型泛化实验、规则引擎联调、成果汇编、论文撰写、结题答辩 | 评估报表、规则引擎原型、技术报告/论文、结题材料 |

## 3. 概要设计

### 3.1 模块设计

- 数据构建模块：负责MBPP任务数据收集、本地测试用例运行、LLM辅助行级标注、人工复核校验，输出标准化JSONL数据集。

- 探针检测模块：负责提取代码生成模型中间隐藏状态，加载线性/LoRA探针分类头，实现行级逻辑错误实时判别。

- 规则修复模块：内置修复模板库，接收探针错误信号后触发实时干预机制，完成错误行替换或修复建议生成。

- 评估验证模块：提供行级专项评估指标计算、低延迟监控、跨模型泛化实验支持，管理可复现脚本与实验日志。

### 3.2 功能清单

| 模块 | 功能/内容项 | 说明（严格依据原文） |
| --- | --- | --- |
| 数据构建 | 运行测试判定 | 本地执行测试用例，判定代码整体功能是否满足任务要求（函数级） |
|  | LLM行级标注 | 以代码行为最小单元，标注正确/错误、错误类型、自然语言原因说明 |
|  | 人工复核校验 | 修正自动标注偏差，保障JSONL数据集质量与精度 |
| 探针检测 | 中间状态读取 | 实时获取代码生成模型隐藏层特征，作为探针输入 |
|  | 线性/LoRA探针 | 轻量级错误检测模型，以行级错误标签为监督信号完成判别 |
|  | 参数自适应优化 | 针对性调整损失函数与正则化参数，兼顾轻量级与检测性能 |
| 规则修复 | 修复模板库 | 针对常见错误类型预设规则/模板，支持快速匹配 |
|  | 实时干预引擎 | 检测触发后即时注入修复代码或提示，达成检测修复闭环 |
| 评估验证 | 行级指标计算 | 设计适用于行级错误检测的专项评估指标，系统对比基线与探针性能 |
|  | 延迟与泛化监控 | 验证低延迟检测能力，开展跨模型泛化实验，记录实验数据 |

### 3.3 页面结构（开发者工具/实验控制台架构）

Plain Text [开发者IDE/控制台界面] ├─ 代码生成/编辑区：实时流式显示AI生成代码，支持任务描述与测试用例输入 ├─ 探针检测状态栏：显示中间表示提取进度、行级错误高亮标记、检测置信度 ├─ 错误详情面板：错误行号、错误类型、LLM生成原因解释、修复建议入口 ├─ 规则修复操作区：模板匹配结果展示、一键应用修复/手动调整、二次测试验证 └─ 实验/评估看板（研究端）：数据集统计、探针训练曲线、行级指标报表、延迟日志、脚本管理

## 4. 详细设计

4.1 数据标注逻辑

- 突破点：现有MBPP数据集仅覆盖函数级正确性判定，缺乏行级定位、类型及原因标注。

- 流程：生成代码 → 本地运行测试 → 函数级打标 → 拼接上下文（任务描述/用例/代码/运行结果） → 输入专业LLM逐行分析 → 输出JSONL（行号, 标签, 类型, 原因） → 人工复核修正偏差。

- 输出规范：标准化JSONL格式，确保满足模型训练需求与后续扩展。

4.2 探针模型架构

- 输入：代码生成模型的中间隐藏状态（Intermediate Representations）。

- 监督信号：行级错误标签（正确行/错误行）。

- 模型选型：线性探针（基线对比）与 LoRA探针（主力优化）。

- 训练策略：结合数据集特性，针对性调整损失函数与正则化参数；保存完整训练与推理脚本，支持实验复现与后续扩展。

4.3 规则引擎与实时干预

- 机制：结合修复模板库与实时干预机制。当探针判定某行存在逻辑错误时，触发规则引擎匹配对应修复模板，在代码生成后阶段实现低延迟干预。

- 目标：达成“实时检测-精准定位-快速修复”闭环，提升代码生成实用性与准确性。

4.4 边界与约束

- 语言与场景：聚焦Python代码（MBPP类函数生成任务），侧重局部逻辑错误而非纯语法错误。

- 技术依赖：依赖生成模型开放中间表示接口；低延迟要求限制模型参数量，需权衡精度与速度。

- 泛化验证：跨模型泛化规律需通过多源生成代码实验验证，复杂业务逻辑错误识别为后续攻坚方向。

## 5. 交付设计

### 5.1 数据分析设计

#### 埋点设计（系统日志与实验追踪触点）

| 触点类型 | 采集字段/行为 | 对应原文方法 |
| --- | --- | --- |
| 数据流水线埋点 | 测试用例通过率、函数级判定结果、LLM标注耗时、人工复核修正率 | 本地运行测试、JSONL构建流程监控、自动标注偏差修正 |
| 模型训练埋点 | 损失函数曲线、正则化参数值、验证集行级准确率、LoRA秩/学习率配置 | 训练脚本日志、参数调优记录、复现脚本管理 |
| 实时推理埋点 | 单行检测耗时(ms)、中间表示提取延迟、错误触发频次、模板匹配成功率 | 低延迟验证实验、规则引擎干预日志、IDE/API适配测试 |
| 评估实验埋点 | 行级Precision/Recall/F1、跨模型泛化得分、基线vs探针对比数据 | 专项评估指标计算、多模型实验记录、性能系统对比 |

#### 报表设计

| 报表名称 | 核心指标/维度 | 数据源与输出形式 |
| --- | --- | --- |
| 数据集质量报表 | JSONL样本量、行级标注分布、人工复核一致率、错误类型占比 | 标注脚本统计、复核记录表、数据集说明文档 |
| 探针性能看板 | 行级检测精度、训练收敛曲线、参数量/计算开销、基线对比结果 | PyTorch/训练框架日志、实验对比表、模型权重清单 |
| 实时性验证报表 | 平均/P99推理延迟、流式干预成功率、IDE/API适配测试结果 | 延迟监控脚本、场景测试记录、低延迟验证报告 |
| 泛化与修复报表 | 跨模型错误特征泛化得分、规则模板覆盖率、修复后测试用例通过率 | 多模型实验数据、修复引擎日志、规则库版本记录 |
| 结题综合报告 | 技术路线验证结论、可复现脚本清单、论文/技术文档、预算执行明细（8000元） | 项目总结、成果汇编、经费决算表、结题评审材料 |